**Заявка на предоставление гранта для финансирования проекта ТОС**

**в 2021 году**

1. **Название муниципального района/городского округа**

|  |
| --- |
| Острогожский район |

1. **Название поселения** *(для ТОС городских округов не заполняется)*

|  |
| --- |
| Урывское сельское поселение |

1. **Название населенного пункта**

|  |
| --- |
| с. Урыв-Покровка |

1. **Полное наименование ТОС**

|  |
| --- |
| ТОС «Голдаевское», с.Урыв-Покровка улицы: Садовая, Прилужная, Центральная |

1. **ФИО председателя ТОС (***ФИО председателя ТОС следует прописать полностью)*

|  |
| --- |
| Скакун Дмитрий Федорович |

1. **Адрес фактического проживания председателя ТОС**

|  |
| --- |
| 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.12 |

1. **Контактный номер телефона председателя ТОС и адрес электронной почты**

|  |
| --- |
| 8 920 414 20 89 ,Kolpakovaelena69@yandex.ru |

1. **Ссылка на группу ТОС в социальных сетях Вконтакте / Одноклассниках**

|  |
| --- |
| ok.ru/tosvrn/album/55459744972826 |

1. **Социально значимая деятельность органа ТОС** (*описать основные мероприятия, проводимые ТОС ежегодно, например, какую помощь оказывает ТОС ветеранам, инвалидам и другим, нуждающимся в помощи людям, организацией каких праздников занимается ТОС, какую работу ведет ТОС с детьми и подростками и др. Объем текста: до 1200 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Силами участников ТОС проводились субботники по благоустройству памятника жителям с.Урыв-Покровка, погибших в годы ВОВ и территории вокруг памятника. Этот проект обсуждался совместно с Советом Ветеранов и женсоветом администрации Урывского сельского поселения с депутатами Совета народных депутатов. Участники ТОС «Голдаевское» принимают активное участие в таких мероприятиях, как поздравление престарелых граждан, «Ветеранов труда» и участников Великой Отечественной войны с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков 12 января. Активисты ТОС «Голдаевское» оказывают помощь инвалидам и престарелым гражданам по очистке дорожек от снега в зимний период, а в летнее время обкашивают территории от сорной растительности. Участники ТОС принимают активное  участие в общественной жизни поселения. Для более оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления глава поселения Деревщиков Н.В. регулярно выезжает на собрания граждан ТОСа для оказания методической помощи, предоставления консультаций и решения возникающих вопросов обеспечения жизнедеятельности ТОС. |

1. **Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках конкурса**

**общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС (***указать, какие проекты были реализованы ТОС при участии в конкурсе в 2015-2020 гг.)*

|  |
| --- |
| ТОСом в рамках грантового конкурса в 2018 году реализован проект "Ремонт дороги  К Никольскому храму", в 2019 году- «Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60». участвующего в ВОВ, поднятого со дна р. Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ», в 2020 г. - "Ремонт памятника жителям с. Урыв-Покровка, погибших в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории парковой зоны к 75-летию Победы в ВОВ" |

1. **Направление проекта** *(необходимо выбрать из представленного списка направление вашего проекта. Если в списке отсутствует нужное направление, впишите его самостоятельно в строку «осуществление иных инициатив ТОС по вопросам местного значения»)*

- ремонт и текущее содержание дорог

1. **Название проекта, на который запрашивается грант**

|  |
| --- |
| Ремонт дороги в с.Урыв-Покровка по ул. Садовая |

1. **Цель проекта** *(указать цель, на достижение которой направлена деятельность в рамках проекта. Объем текста: до 300 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Цель данного проекта- ремонт дороги к центру села Урыв-Покровка от улицы Садовой к  объектам социальной инфраструктуры (школа, больница, торговые точки, Дом  культуры, автобусная остановка, администрация поселения и т.д.) |

1. **Задачи проекта** *(перечислить не более 5 задач, необходимых для достижения цели проекта. Объем текста: до 800 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| 1) Приобретение материалов, 2) Ремонт дороги |

1. **Описание проекта** *(указать адрес объекта и что из себя будет представлять создаваемый объект, его размеры, используемые материалы, оборудование. Объем текста: до 1500 знаков, включая пробелы)*

В рамках реализации проекта будет выполнен ремонт дороги, расположенной в с.Урыв-Покровка, ул. Садовая от дома № 57 до дома № 73-устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси С-4, из щебня природной фракции 0-70 мм, длиной 400 м/п, шириной 4 м, один слой щебня толщиной 15 см. За средства гранта будет приобретен щебень С-4 в количестве 343 тонны. За собственные средства членов ТОС и привлеченные средства будут выполнены работы по устройству основания.

1. **Обоснование социальной важности проекта** *(сформулировать социально значимые проблемы, на решение которых направлен проект. Объем знаков: до 800, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Общественная значимость проекта заключается в том, что он устанавливает тесную связь  между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта заключается в следующем: каждый житель получит возможность доступно и комфортно добраться к объектам социальной инфраструктуры. В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», которое будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта. |

1. **Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Скакун Дмитрий Федорович* |
| Основное место работы | *Временно не работает* |
| Роль в заявленном проекте | *Руководитель проекта* |
| Вклад в реализацию | *1000 руб., вся организационная*  *работа* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Деревщиков Николай Владимирович* |
| Основное место работы | *Администрация Урывского сельского поселения* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *000 руб., отвечает за*  *заключение договоров,*  *соблюдение сроков выполнения*  *работ* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Недолужко Александр Митрофанович* |
| Основное место работы | *Администрация Урывского сельского поселения* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *1000 руб., отвечает за выгрузку*  *и складирование материалов* |

1. **Общее количество участников ТОС** *(количество жителей старше 16 лет, проживающих на территории ТОС)*

|  |
| --- |
| 361 |

1. **Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта** (*описать, что участники ТОС будут делать в ходе реализации проекта собственными силами, без привлечения денежных средств. Объем текста: до 1200 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Инициативная группа на данный момент имеет 50 000 рублей собственных финансовых  средств, которые будут вложены в реализацию проекта. Участники ТОС осуществят  выравнивание площадки и подъездных путей к месту складирования щебеночно-песчаной смеси С-4, выполнят разгрузку и складирование материалов, и необходимых для ремонта дороги по ул. Садовая. Вырубят растительность по обочинам вдоль дороги. Силами участников ТОС планируется работа по отсыпке обочины щебнем. |

1. **Технология вовлечения участников ТОС в реализацию проекта** (*описать, что будет делать команда проекта для вовлечения жителей в реализацию заявленного проекта)*

|  |
| --- |
| Актив ТОС сделает подворный обход жителей, расскажет о проекте, в общедоступных местах вывесит информацию о сроках проведения работ, проведет собрание жителей села, на котором будет разъяснена необходимость проведения ремонта дороги. |

1. **Количество пользователей результатами реализованного проекта** *(следует указать только число)*

|  |
| --- |
| *1516* |

1. **Календарный план реализации проекта** (*последовательно перечислить основные мероприятия проекта с указанием периодов их осуществления*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственное лицо |
| Покупка материалов | Май 2021 г. | Скакун Д.Ф. |
| Устройство оснований | Май 2021 г. | Скакун Д.Ф. |

1. **Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организации, участвующие в софинансировании проекта** | **Сумма софинансирования, руб.** |
| ТОС | 50000,00 |
| Грант | 463050,00 |
| Администрация МО | 268960,00 |
| Спонсор  *ООО «Тихий Дон»* | 50000,00 |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Кол-во ед.** | **Источники средств** | | | | |
| Собственные (ТОС), руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация МО), руб. | Грант, руб. | **Всего, руб.** |
|  | Щебеночно-песчаная  смесь С-4 (фракция  0-70 мм) с пределом  прочности на сжатие  98,1 Мпа (1000  кг/кв.см) | тонн | 1350 | 343 | 0 | 0 | 0 | 463050,00 | 463050,00 |
|  | Устройство оснований  и покрытий из  щебеночно-песчаной  смеси С-4,из щебня  природного с с  пределом прочности  на сжатие 98,1 Мпа  (1000  кг/кв.см),однослойных  толщиной 15 см | Кв.м. | 230,60 | 1600 | 50000,00 | 50000,00 | 268960,00 | 0 | 368960,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 268960,00 | 463050,00 | 832010,00 |

1. **Перспективы развития проекта**

|  |
| --- |
| Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС«Голдаевское», администрация Урывского сельского поселения. ООО «Тихий Дон» в зимнее время будет производиться очистка дороги от снега, в летнее время - обкашивание обочин дороги от сорной растительности. Каждый житель получит возможность доступно и комфортно  добираться к объектам социальной инфраструктуры. |

**Я, Скакун Дмитрий Федорович, даю свое согласие Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» на обработку и хранение моих персональных данных в целях обеспечения документооборота при проведении конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.**

**Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скакун Д.Ф.**

подпись

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**