**Заявка на предоставление гранта для финансирования проекта ТОС**

**в 2023 году**

1. **Название муниципального района/городского округа**

|  |
| --- |
| Острогожский район |

1. **Название поселения** *(для ТОС городских округов не заполняется)*

|  |
| --- |
| Урывское сельское поселение |

1. **Название населенного пункта**

|  |
| --- |
| с. Урыв-Покровка |

1. **Полное наименование ТОС**

|  |
| --- |
| ТОС «Голдаевское», с.Урыв-Покровка улицы: Садовая, Прилужная, Центральная, Советская, Пролетарская |

1. **ФИО председателя ТОС (***ФИО председателя ТОС следует прописать полностью)*

|  |
| --- |
| Скакун Дмитрий Федорович ИНН 362700278467 |

1. **Адрес фактического проживания председателя ТОС**

|  |
| --- |
| 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.12 |

1. **Контактный номер телефона председателя ТОС и адрес электронной почты**

|  |
| --- |
| 8 920 414 20 89 ,Kolpakovaelena69@yandex.ru |

1. **Ссылка на группу ТОС в социальных сетях Вконтакте / Одноклассниках**

|  |
| --- |
| https://ok.ru/group/56877860978785 |

1. **Социально значимая деятельность органа ТОС** (*описать основные мероприятия, проводимые ТОС ежегодно, например, какую помощь оказывает ТОС ветеранам, инвалидам и другим, нуждающимся в помощи людям, организацией каких праздников занимается ТОС, какую работу ведет ТОС с детьми и подростками и др. Объем текста: до 1200 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Силами участников ТОС проводились субботники на территории поселения, по благоустройству памятника жителям с.Урыв-Покровка, погибших в годы ВОВ и территории вокруг памятника, у памятного знака «Трактор-сталинец». Участники ТОС «Голдаевское» принимают активное участие в таких мероприятиях, как поздравление пожилых граждан с юбилейными датами, «Ветеранов труда» и участников Великой Отечественной войны с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков 12 января, с 9 мая. Активисты ТОС «Голдаевское» оказывают помощь инвалидам и престарелым гражданам по очистке дорожек от снега в зимний период, а в летнее время обкашивают территории от сорной растительности. Принимают активное участие в общественной жизни поселения. Для более оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления глава поселения Деревщиков Н.В. регулярно выезжает на собрания граждан ТОСа для оказания методической помощи, предоставления консультаций и решения возникающих вопросов обеспечения жизнедеятельности ТОС. Проекты обсуждаются совместно с Советом Ветеранов и женсоветом администрации Урывского сельского поселения, с депутатами Совета народных депутатов. |

1. **Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках конкурса**

**общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС (***указать, какие проекты были реализованы ТОС при участии в конкурсе в 2015-2021 гг.)*

|  |
| --- |
| ТОСом в рамках грантового конкурса в 2018 году реализован проект "Ремонт дорогиК Никольскому храму", в 2019 году- «Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60». участвующего в ВОВ, поднятого со дна р. Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ», в 2020 г. - "Ремонт памятника жителям с. Урыв-Покровка, погибших в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории парковой зоны к 75-летию Победы в ВОВ", в 2021 г. – «Ремонт дороги в с.Урыв-Покровка по ул. Садовая». |

1. **Направление проекта** *(необходимо выбрать из представленного списка направление вашего проекта. Если в списке отсутствует нужное направление, впишите его самостоятельно в строку «осуществление иных инициатив ТОС по вопросам местного значения»)*

- устройство уличного освещения

1. **Название проекта, на который запрашивается грант**

|  |
| --- |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки ул.Пролетарская ,21а у Братской могилы № 366 в с.Урыв-Покровка Острогожского муниципального района Воронежской области |

1. **Цель проекта** *(указать цель, на достижение которой направлена деятельность в рамках проекта. Объем текста: до 300 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Ремонт плиточного покрытия и благоустройство территории у военно- мемориального объекта «Братская могила № 366 в с. Урыв-Покровка Острогожского муниципального района Воронежской области» к 80-летию Победы в ВОВ. |

1. **Задачи проекта** *(перечислить не более 5 задач, необходимых для достижения цели проекта. Объем текста: до 800 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| 1) Разборка старого тротуарного покрытия 2) Приобретение материалов, 3) Произвести устройство плиточного покрытия, установка скамеек, урн силами подрядчика и членов ТОС, 4) Провести благоустройство прилегающей территории силами членов ТОС,5) Произвести информационное освещение мероприятий проекта |

1. **Описание проекта** *(указать адрес объекта и что из себя будет представлять создаваемый объект, его размеры, используемые материалы, оборудование. Объем текста: до 1500 знаков, включая пробелы)*

В рамках реализации проекта будет выполнена разборка старого плиточного покрытия, имеющего сколы, неровности покрытия, выравнивание территории для дальнейшей укладки новой тротуарной плитки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, установка бетонных бортовых камней, поребрика, укладка прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ0 в земляном полотне, укладка бетонных плиточных тротуаров с заполнением швов песком, укладка брусчатки серой и красной, установка ограды металлической установка скамеек, установка урн. За средства гранта будет приобретен материал для выполнения работ. За собственные средства членов ТОС и привлеченные средства будут выполнены работы по устройству плиточного покрытия, брусчатки, установка ограды, скамеек и урн.

1. **Обоснование социальной важности проекта** *(сформулировать социально значимые проблемы, на решение которых направлен проект. Объем знаков: до 800, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| проект устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления, направлен на воспитание у жителей села любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших солдатах-земляках в Великой Отечественной войне. Эффективность проекта заключается в следующем: он важен для местных жителей. В целом после ремонта и благоустройства территории у Братской могилы № 366, улучшится эстетический вид территории, повысится уровень комфортного проживания на селе. В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», которые будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта. |

1. **Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Скакун Дмитрий Федорович* |
| Основное место работы |  |
| Роль в заявленном проекте | *Руководитель проекта* |
| Вклад в реализацию | *1000 руб., вся организационная**работа* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Деревщиков Николай Владимирович* |
| Основное место работы | *Администрация Урывского сельского поселения* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *1000 руб., отвечает за**заключение договоров,**соблюдение сроков выполнения**работ* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | *Недолужко Александр Митрофанович* |
| Основное место работы | *Администрация Урывского сельского поселения* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *1000 руб., отвечает за выгрузку**и складирование материалов* |

1. **Общее количество участников ТОС** *(количество жителей старше 16 лет, проживающих на территории ТОС)*

|  |
| --- |
| 482 |

1. **Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта** (*описать, что участники ТОС будут делать в ходе реализации проекта собственными силами, без привлечения денежных средств. Объем текста: до 1200 знаков, включая пробелы)*

|  |
| --- |
| Участники ТОС с привлечением личного инструмента участников ТОС (дрели, тележки) выполнят разборку старого плиточного покрытия, перевезут старую плитку (с помощью мотоблока) в кладовую, осуществят закупку новых материалов, разгрузку и их складирование. Проведут сварочные работы на своем оборудовании 36 м ограждения. По окончании реализации проекта участники ТОС проведут субботник (посадят деревья, купленные своими силами, оформят клумбы из цветов личных хозяйств ТОСовцев).  |

1. **Технология вовлечения участников ТОС в реализацию проекта** (*описать, что будет делать команда проекта для вовлечения жителей в реализацию заявленного проекта)*

|  |
| --- |
| Актив ТОС сделает подворный обход жителей, расскажет о проекте, в общедоступных местах вывесит информацию о сроках проведения работ, проведет собрание жителей села, на котором будет разъяснена необходимость замены плиточного покрытия на площади у братской могилы № 366. |

1. **Количество пользователей результатами реализованного проекта** *(следует указать только число)*

|  |
| --- |
| *1576* |

1. **Календарный план реализации проекта** (*последовательно перечислить основные мероприятия проекта с указанием периодов их осуществления*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственное лицо |
| Разборка старого плиточного покрытия | Июль 2023 г. | Скакун Д.Ф. |
| Подготовка земельного участка | Июль 2023 г. | Скакун Д.Ф. |
| Заказ и приобретение материалов | Июль 2023 г. | Скакун Д.Ф. |
| Устройство плиточного покрытия | Июль 2023 г.  | Скакун Д.Ф. |
| Благоустройство (установка скамеек, урн)  | Август 2023 г.  | Скакун Д.Ф. |
| Посадка деревьев, клумб | Сентябрь 2023 г. | Скакун Д.Ф. |

1. **Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организации, участвующие в софинансировании проекта** | **Сумма софинансирования, руб.** |
| ТОС  | 30000,00 |
| Грант |  |
| Администрация МО |  |
| Спонсор  *ООО «Тихий Дон»* | 20000,00 |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Ед. измерения | Стоимость 1 ед., руб. | Кол-во ед. | Источники средств |
| Собственные (ТОС), руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация МО), руб. | Грант, руб. | Всего, руб. |
| 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне | Кв.м. | 50,00 | 680 |  |  |  |  | 34000,00 |
| 2 | Установка поребрика | Шт. | 170,00 | 144 |  |  |  |  | 24480,00 |
| 3 | Поребрик серый 1000\*200\*80 | Шт. | 200,00 | 144 |  |  |  |  | 28800,00 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | Кв.м. | 550,00 | 680 |  |  |  |  | 374000,00 |
| 5 | Цемент 50 кг Евроцемент М500 | мешков | 500,00 | 102 |  |  |  |  | 51000,00 |
| 6 | Тротуарная плитка Брусчатка серая 200\*100\*40 | Кв.м. | 550,00 | 480 |  |  |  |  | 264000,00 |
| 7 | Тротуарная плитка Брусчатка красная 200\*100\*40 | Кв.м. | 650,00 | 200 |  |  |  |  | 130000,00 |
| 8 | Песок природный для строительных работ | тонн | 800,00 | 200 |  |  |  |  | 160000,00 |
| 9 | Ограждение металлическое «Античное» | Пог.м. | 1117,00 | 36 |  |  |  |  | 40212,00 |
| 10 | Устройство ограждения | Пог.м. | 450,00 | 36 |  |  |  |  | 16200,00 |
| 11 | Скамья «Норман» (1,5 м) и ее установка | Шт. | 6240,00 | 2 |  |  |  |  | 12480,00 |
| 12 | Урна «Антивандальная»и ее установка | Шт. | 2760,00 | 2 |  |  |  |  | 5520,00 |
| 13 | Доставка материалов | рейсов | 6000,00 | 9 |  |  |  |  | 54000,00 |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1194000,00 |

обоснование стоимости материала - цена согласно наилучшего коммерческого предложения, целесообразность приобретения- это необходимый материал для устройства плиточного покрытия, установки ограждения, скамеек, урн

обоснование стоимости-согласно проектно-сметного расчета, услуги будет осуществлять местная специализированная районная организация ИП Щербаков А.Д., выполняющая данные виды работ качественно.

1. **Перспективы развития проекта**

|  |
| --- |
| Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС «Голдаевское», администрация Урывского сельского поселения. Перспектива дальнейшего развития проекта рассчитана на 2 года: - устройство автомобильной стоянки, т.к. рядом находится смотровая площадка с видом на р. Дон и до г. Лиски;- автономное освещение территории. Для каждого жителя повысится уровень культуры и комфортного проживания на селе, улучшится эстетический вид территории. |

**Я, Скакун Дмитрий Федорович, даю свое согласие Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» на обработку и хранение моих персональных данных в целях обеспечения документооборота при проведении конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.**

**Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скакун Д.Ф.**

 подпись

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**