**ЗАЯВКА**

**на предоставление гранта для финансирования Проекта ТОС «Голдаевское» в 2020 году**

**1.Название муниципального района/городского округа**

Острогожский район

**1.1.**.**Название муниципального образования**

Урывское сельское поселение

**1.2.Название населенного пункта**

С.Урыв-Покровка

**2.Полное наименование ТОС**

ТОС «Голдаевское», с.Урыв-Покровка улицы: Садовая, Прилужная, Центральная

**3.ФИО председателя ТОС и контактные данные**

Скакун Дмитрий Федорович.

**4. Адрес фактического проживания** **председателя ТОС**: 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.12.

**5. Контактный номер телефона председателя ТОС: 8 920 414 20 89.**

Глава Урывского сельского поселения -Деревщиков Николай Владимирович, тел. 8 952 557 17 86,

адрес проживания: 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.7,

**6. Количество членов ТОС:** 361 человек**.**

**7. Ссылка на группу ТОС в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках:**

https://ok.ru/group/56877860978785

**8.Социально- значимая деятельность ТОС**

Силами участников ТОС проводились субботники по благоустройству памятника жителям с. Урыв, погибших в годы ВОВ и территории вокруг памятника. Этот проект обсуждался совместно с Советом Ветеранов и женсоветом администрации Урывского сельского поселения с депутатами Совета народных депутатов. Участники ТОС «Голдаевское» принимают активное участие в таких мероприятиях, как поздравление престарелых граждан, «Ветеранов труда» и участников Великой Отечественной войны с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков 12 января. Активисты ТОС «Голдаевское» оказывают помощь инвалидам и престарелым гражданам по очистке дорожек от снега в зимний период, а в летнее время обкашивают территории от сорной растительности. Участники ТОС принимают активное участие в общественной жизни поселения. Для более оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления глава поселения Деревщиков Н.В. регулярно выезжает на собрания граждан ТОСа для оказания методической помощи, предоставления консультаций и решения возникающих вопросов обеспечения жизнедеятельности ТОС.

**9. Реализация социально- значимых проектов ТОС в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС**

ТОСом в рамках грантового конкурса в 2018 году реализован проект "Ремонт дороги к Никольскому храму", в 2019 году «Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего в ВОВ, поднятого со дна р. Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ»

**10. Направление проекта**

Ремонт и благоустройство военно- мемориальных объектов, памятных знаков, обелисков и прилегающей территории

**11.Название проекта, на который запрашивает грант**

Ремонт памятника жителям с. Урыв, погибших в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории парковой зоны к 75-летию Победы в ВОВ.

**12. Цель проекта**

Ремонт и благоустройство военно- мемориальных объекта Памятника жителям с. Урыв, погибших в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории парковой зоны к 75-летию Победы в ВОВ.

**13. Задачи проекта**

1) Реставрация и ремонт памятника; 2) Благоустройство прилегающей территории парка; 3) Увековечение

памяти о погибших односельчанах в годы ВОВ.

**14. Краткое описание проекта**

1) в рамках реализации проекта будет сделано - ремонт памятника жителям с. Урыв, погибших в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории к 75-летию Победы в ВОВ, устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя, установка колокола, устройство тротуаров из тротуарной плитки -662 м2.; установлено: скамья Парковая 1,5 м. -10 шт.; урна «Антивандальная» черная-10 шт.; посадка хвойных растений-6 шт.

2) Приобретение саженцев хвойных растений «Туя» Н-1,5м.-6 шт.;

**15. Обоснование социальной важности проекта:** проект устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления, направлен на воспитание у жителей села любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших солдатах-земляках в Великой Отечественной войне. Эффективность проекта заключается в следующем: он важен для местных жителей. В целом после ремонта и реставрации памятника и благоустройства территории парка вокруг, улучшится эстетический вид территории, повысится уровень комфортного проживания на селе.

В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», которые будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта.

**16. Адрес расположения объекта:** Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Центральная-95Б

**17. Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО и контактные данные (номер мобильного телефона) | Скакун Дмитрий Федорович  тел.8 920 414 20 89 |
| Возраст | 51 |
| Роль в заявленном проекте | Руководитель проекта |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Основное место работы | ООО "Воронежское СМУ -1" |
| ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефон) | Гусев Павел Николаевич  тел: 8 908 131 44 97 |
| Возраст | 43 |
| Роль в заявленном проекте: | Организатор |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. |
| Основное место работы | ПЧ-85 с. Урыв-Покровка |
| ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефона) | Чермошенцев Вячеслав Николаевич,  тел: 8 951 864 81 52 |
| Возраст | 48 |
| Роль в заявленном проекте: | Активист |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. |
| Основное место работы:  ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефона) | оператор газовой котельной МКУК "Урывский сельский культурно-досуговый центр"  Деревщиков Николай Владимирович,  тел. 8 952 557 17 86 |
| Возраст | 52 |
| Роль в заявленном проекте: | Организатор |
| Вклад в реализацию | 1000 |
| Основное место работы: | Администрация Урывского сельского поселения |

**18. Личный вклад жителей в реализацию проекта**

Инициативная группа на данный момент имеет 67000 рублей собственных финансовых средств, которые будут вложены в реализацию проекта. В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», все население с.Урыв-Покровка, которое будет привлечено к осуществлению проекта, и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом, и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта. Силами участников ТОС планируется работа по уборке и планировке территории, установке ограждения, скамеек, урн, посадке хвойных деревьев.

**19. Технология вовлечения жителей и участников ТОС в реализацию проекта**

Команда на данный момент имеет 67000 рублей собственных финансовых средств, которые будут вложены в реализацию проекта. Планируемое затрачиваемое время в день нареализацию инициативы: 5 часов. Инициативная группа провела два собрания с жителями ТОС, сделала подворный обход и собрала денежные средства с населения, проживающего на территории ТОС. Всё трудоспособное население без дополнительной агитации готовы участвовать в реализации проекта.

**20. Количество пользователей инициативы**

1516

**21. Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственный |
| Подготовка земельного участка | Май-июнь 2020 г | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Заказ и приобретение материалов и оборудования | Июнь 2020 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Ремонт и реставрация памятника | Июль 2020 | Администрация Урывского сельского поселения |
| Устройство плиточного покрытия | Июль 2020 | Администрация Урывского сельского поселения |
| Благоустройство (установка скамеек, урн, посадка деревьев, клумб) | Август -октябрь2020 | ООО «Тихий Дон» Гусев С.В. |
| Открытие памятника | октябрь 2020 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |

**22. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Организации, участвующие в софинансировании проекта | Сумма софинансирования (в рублях) |
| Средства участников ТОС | 67 000,00 |
| Бюджет поселения | 477 352,00 |
| ООО «Тихий Дон» | 50 000,00 |
| Грант | 627 558,00 |
| Итого: | 1 221 910,00 |

**23. Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Ед. изм. | Стоимостьед.), руб. | Кол-во единиц |  |  | | Источники средств | | |
| Собственные | Привлеченные(спонсоры), руб. | Привлеченные (Администрация МО), руб. | | Грант | Итого |
| 1 | Плитка керамогранитная 600\*600\*10мм | м2 | 1151,00 | 88 | 0 | 0 |  | | 101 288,00 | 101 288,00 |
| 2 | Скамья «Парковая)1,5м (темная рейка) (Цертапласт,  черный) | шт. | 4500,00 | 10 | 0 | 0 |  | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3 | Урна «Анти-  вондальная»(черный) | шт. | 1420,00 | 10 | 0 | 0 |  | | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 4 | Плитка тротуарная «Брусчатка» 200\*100\*60мм Серая | м2 | 550,00 | 530 | 0 | 0 |  | | 291 500,00 | 291 500,00 |
| 5 | Плитка тротуарная «Брусчатка» 200\*100\*60  Желтая | м2 | 650,00 | 132 | 0 | 0 |  | | 85 800,00 | 85 800,00 |
| 6 | Камень бортовой 1000\*200\*80мм | шт. | 180,00 | 370 | 0 | 0 |  | | 66 600,00 | 66 600,00 |
| 7 | Полотно нетканное Дорнит (Геотекстиль)300 г/м2, ширина 2,20м, погонаж 50 м | м2 | 35,00 | 662 | 0 | 0 |  | | 23 170,00 | 23 170,00 |
| 8 | Колокол (32 кг; язык-1; крепление металлическое 150\*150 – 2 шт.; шпильки-2 шт.; гайки- 2 шт.) | шт. | 43 000,00 | 1 | 43 000,00 | 0 |  | | 0 | 43 000,00 |
| 9 | Двутавровая балка 100\*100мм | м/п | 421,00 | 2 | 0 | 0 | 842,00 | | 0 | 842,00 |
| 10 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов | комплект для 88 м2 | 58000,00 | 1 | 0 | 0 | 58 000,00 | | 0 | 58 000,00 |
| 11 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки с установкой поребрика. С устройством геотекстиля ( без стоимости материалов) | м2 | 605,00 | 662 | 0 | 50 000,00 | 350 510,00 | | 0 | 400 510,00 |
| 12 | Ремонт памятника, Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя(без стоимости материалов) | м2 | 772,72 | 88 | 0 |  | 68 000,00 | | 0 | 68 000,00 |
| 13 | Саженцы хвойных растений «Туя»  Н-1,5м. | шт. | 4000,00 | 6 | 24 000,00 | 0 |  | | 0 | 24 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 67 000,00 | 50 000,00 | 477 352,00 | | 627 558,00 | 1 221 910,00 |

**24. Перспективы развития проекта**

Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС «Голдаевское», администрация Урывского сельского поселения. Перспектива дальнейшего развития проекта рассчитана на 2 года:

- устройство автомобильной стоянки;

- устройство цветников;

- автономное освещение территории.

Для каждого жителя повысится уровень культуры и комфортного проживания на селе, улучшится эстетический вид территории.

**25. E-mail**

[Kolpakovaelena69@yandex.ru](mailto:Kolpakovaelena69@yandex.ru)

Председатель ТОС «Голдаевское» Д.Ф.Скакун