**Отчёт   
о реализации общественно полезного проекта ТОС «Голдаевское» в 2024 году**

1. Наименование муниципального района: Острогожский муниципальный район.
2. Наименование населённого пункта: с. Урыв-Покровка Урывского сельского поселения.
3. Направление проекта: Благоустройство и текущий ремонт памятников, мемориалов, обелисков и прилегающих территорий.
4. Название проекта: «Благоустройство территории у стелы «Населенный пункт воинской доблести»
5. Основные мероприятия проекта и результаты проекта *(кратко перечислить проведённые работы с указанием использованных материалов, оборудования и т.п.; описать, что получилось по итогам проведенных мероприятий с указанием параметров объекта):*

Необходимо отметить, что в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Урывского сельского поселения, заключенного с Министерством по развитию муниципальных образований Воронежской области в августе 2024 года в центре села Урыв-Покровка (ул. Советская) установлена гранитная стела «Населенный пункт воинской доблести» высотой 11,260 м. (высота стелы 9,560 м., постамент 9\*9 м высотой 1,7 м).

В рамках реализации данного проекта благоустроена прилегающая к установленной стеле территория, а именно:

1. Силами участников ТОС произведена подготовка территории под укладку плиточного покрытия и оформления клумб.

2. Закуплены и доставлены необходимые строительные материалы и товары:

за средства гранта – геотекстиль (412 м2), камень бортовой (258 шт.), бетон для укладки камня бортового (4 м3), серая тротуарная плитка «Брусчатка Прямоугольник» (289 м2), красная тротуарная плитка «Брусчатка Прямоугольник» (123м2), цемент, песок; выполнены работы по укладке 412 м2 брусчатки.

3. За средства администрации оплачены работы по установке бортового камня и приобретены скамейки в количестве 6 (шести) штук.

4. За собственные денежные средства участников ТОС закуплены урны в количестве 6 (шести) штук. Силами участников ТОС установлены 6 (шесть) урн и 6 (шесть) скамеек.

5. За средства благотворителей был арендован манипулятор для доставки материалов и расходы на перевозку рабочих.

На завершающем этапе реализации проекта был завезен и распределен чернозем для оформления трех клумб общей площадью 136 кв.м. (3 м \* 18 м - 2 шт., 4 м \* 7 м – 1 шт.) и газона общей площадью 1481 кв. м.

В результате реализации проекта в селе Урыв-Покровка, на территории общей площадью 2110 м2 создан объект благоустройства «Бульвар у стелы «Населенный пункт воинской доблести» с тротуарными дорожками и площадками с установленными на них скамейками и урнами, оформленными клумбами.

Создание данного объекта направлено на сохранение памяти о погибщих воинах-земляках; также улучшен эстетический вид центра села, что способствует комфортному проживанию местного населения и пребыванию гостей на территории села Урыв-Покровка.

6. Сведения об участниках проекта (*необходимо предоставить сведения о 5-20 человек участниках проекта)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Роль в проекте | Вклад в реализацию проекта |
| 1 | Скакун Дмитрий Федорович | Руководитель проекта | Денежный вклад в реализацию проекта. Привлечение денежных средств, направленных на реализацию проекта. Организация и участие в субботниках по подготовке территории под укладку тротуарной плиткой и оформление клумб. Отчет перед членами ТОС о проделанной работе, о расходовании денежных средств. |
| 2 | Деревщиков Николай  Владимирович | Активист | Денежный вклад в реализацию проекта. Ответственный за заключение договоров, соблюдение сроков выполнения работ. |
| 3 | Недолужко Александр Митрофанович | Активист | Денежный вклад в  реализацию проекта,  выгрузка и складирование  материалов. |
| 4 | Падалкина  Светлана  Николаевна | Активист | Денежный вклад в реализацию проекта,  организация  взаимосвязи с  населением  (подворный обход,  оформление  информационной  доски о  деятельности ТОС), участие в субботниках по подготовке территории под укладку тротуарной плиткой и оформление клумб |
| 5 | Гнездилова  Татьяна  Андреевна | Активист | Денежный вклад в реализацию проекта организация  сбора денежных средств на реализацию проекта |

7. Количество благополучателей по итогам реализации проекта ТОС*:* **1 558 человек**

8. Информация об использованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные (ТОС),  руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация), руб. | Грант,  руб. |
| **Запланировано** | 46 608,00 | 60 200,00 | 118 032,00 | 771 250,00 |
| **Израсходовано** | 46 608,00 | 60 200,00 | 118 032,00 | 771 250,00 |

9. Информация об израсходованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС),  руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация), руб. | Грант,  руб. |
| 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне |  |  |  | 4 120,00 |
| 2 | Геотекстиль «Дорнит»150г/м2 2\*100 |  |  |  | 18 334,00 |
| 3 | Камень бортовой серый, 1000\*200\*80 мм |  |  |  | 64 500,00 |
| 4 | Бетон для укладки камня бортового |  |  |  | 28 000,00 |
| 5 | Установка камня бортового |  |  | 56 760,00 |  |
| 6 | Тротуарная плитка «Брусчатка Прямоугольник» 200\*100\*40 мм, серая |  |  |  | 206 635,00 |
| 7 | Тротуарная плитка «Брусчатка Прямоугольник» 200\*100\*40 мм, красная |  |  |  | 96 186,00 |
| 8 | Цемент для пескосмеси |  |  |  | 31 200,00 |
| 9 | Песок природный для строительных работ |  |  |  | 75 075,00 |
| 10 | Укладка плитки |  |  |  | 247 200,00 |
| 11 | Урна Лофт-4 | 46 608,00 |  |  |  |
| 12 | Скамья «Мегаполис» 1,5 м |  |  | 61 272,00 |  |
| 13 | Доставка материалов манипулятором |  | 49 000,00 |  |  |
| 14 | Доставка рабочих 120 км |  | 11 200,00 |  |  |
| **Итого:** | | **46 608,00** | **60 200,00** | **118 032,00** | **771 250,00** |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скакун Дмитрий Федорович

*подпись*

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_