**Заявка**

**проекта общественно-полезной деятельности**

1. **Наименование муниципального образования**

|  |
| --- |
| Урывское сельское поселение Острогожского района |

1. **Сведения о ТОС**

|  |
| --- |
| с. Урыв-Покровка, Урывское с.п., Острогожский район  ТОС «Голдаевское», председатель ТОС – Скакун Дмитрий Фёдорович  Тел: 8-920-414-20-89 |

1. **Название проекта, на который запрашивает грант**

|  |
| --- |
| 1.Благоустройство кладбища |

1. **Описание проекта и его социальной значимости**

|  |
| --- |
| 1. Проект по кладбищу направлен на удовлетворение социального запроса. Цель – увеличение площади кладбища, приведение в надлежащее культурное состояние ограждения и удобство совершения погребального ритуала. |

1. **Количество участников ТОС и их предполагаемый вклад в реализацию проекта**

|  |
| --- |
| Количество участников ТОС, составляет 160 человек.  Участники ТОС планируют участвовать в предварительных работах по подготовке к благоустройству кладбища, в непосредственном его благоустройстве, а также в благоустройстве прилегающей территории. Планируемое затрачиваемое время в день на реализацию инициативы: 4 часа. |

1. **Количество пользователей инициативы**

|  |
| --- |
| В Урывском сельском поселении проживает порядка 1825 человек.  Из них 500 человек, которые будут являться пользователями инициативы.  На кладбище производятся захоронения с третьей части села. В год до 15-20 захоронений |

1. **Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта**

|  |
| --- |
| 1. Проект по благоустройству кладбища направлен на удовлетворение социального запроса. |

1. **Календарный план реализации проекта (поэтапный)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственный |
| Приобретение материалов | 15.05.2016- 21.05.2016 | Председатель  Скакун Д.Ф. |
| Подготовка земельного участка под расширение кладбища | 16.05.2016- 22.05.2016 | Председатель  Скакун Д.Ф.  Привлекаются участники ТОС |
| Изготовление элементов ограждения | 21.05.2016– 21.06.2016 | Председатель  Скакун Д.Ф.  Привлекаются участники ТОС |
| Установка ограждения и ворот | 21.06.2016. - 21.07.2016 г. | Председатель  Скакун Д.Ф.  Привлекаются участники ТОС |
| Огрунтовка и окрашивание металлоконструкций | 21.07.2016 г.  29.07.2016 г. | Председатель  Скакун Д.Ф.  Привлекаются участники ТОС |

1. **Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Собственные средства организации-заявителя | Сумма софинансирования *(руб.)* |
| 450 рублей |
|  |
| Иные организации, участвующие в софинансировании проекта | Сумма софинансирования  *(руб.)* |
| ИП Акименко Н.И. - 840 рублей |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,**  **руб.** | **Источники средств** | |
| **Собствен ные** *(руб.)* | **Привлеченные** *(руб.)* |
| 1 | металлопрокат (круг 12мм) | 30 | 290 кг | 8700 |  | 8700 (средства гранта) |
| 2 | Труба профильная 60х60 мм | 30 | 90 кг | 2700 |  | 2700 (средства гранта) |
| 3 | Ворота в сборе с доставкой | 7750 | 2 | 15500 |  | 15500 (средства гранта) |
| 4 | электродов МР3 | 50 | 6 кг | 300 | 300 |  |
| 5 | грунтовка ГФ 021 | 80 | 25 кг | 2000 |  | 2000 (средства гранта) |
| 6 | эмаль ПФ115 черная | 100 | 20 кг | 2000 |  | 2000 (средства гранта) |
| 7 | Цемент М500 | 280 | 3 меш. | 840 |  | 840 (ИП Акименко Н.И.) |
| 8 | Отрезные и зачистные шлиф. круги | 30 | 5 шт | 150 | 150 |  |
|  | Всего |  |  | **32190** | **450** | **31740** (840 средства ИП Акименко Н.И., 30900 средства гранта) |

1. **Устойчивость проекта (перспективы развития проекта)**

|  |
| --- |
| Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС «Голдаевское». |

Председатель ТОС Д.Ф.Скакун